- Hoje, no momento de abertura da OS, apenas se informam o navio e o cliente, conforme. Dados obrigatórios são cliente e qualquer tipo de recurso, apenas para abrir a OS. Operação TMUT e pátio a partir de então podem começar a apontar os recursos do serviço, mas não têm conhecimento da abertura das OS. Operações de recebimento, carregamento, transferência e embarque, ou o sentido contrário.

- Para a entrada em produção do app será necessário que os usuários conheçam apenas os apontamentos por eles realizados, de forma que numa mesma OS, com movimentos diferentes,

- Líderes das operações conhecem quais os recursos de certa OS. Fica a dúvida se uma movimentação conhece os recursos utilizados pela outra. A princípio uma única OS captura todos os movimentos do mesmo serviço, mas existe a dúvida se é possível diferenciar quais recursos foram apontados por quais pessoas, discussão persistente. Verificar uma alternativa para o usuário do app enxergar apenas os próprios apontamentos.

- Incluir centro de custo e atividade do veículo dos itens da OS. Incluir junto à parte do navio o campo com o tipo de carga, que a princípio não será uma informação permanente como o cadastro de produtos. Número da viagem nem sempre é obrigatório.

- Prioridade para o filtro de usuário para rastrear o apontamento que o usuário fez na operação.

- Verificar se os apontamentos previstos aparecem no app, a fim de evitar que o usuário apenas repita as previsões. Vide teste, os recursos previstos não aparecem caso as datas e horas iniciais e finais existam na OS.

- Verificar com o Paulo a utilização de recursos previstos. Felipe sugere que um campo adicional de data e hora previstas.

- Porto lembra que a programação é importante para o acompanhamento dos processos diários.

- Bruno sugere incluir o navio na tela de inclusão da OS, junto ao cliente. Fica a dúvida para as operações sem navio.

- Verificar o tempo de derrubada do sistema.

- Eduardo solicita o estudo do processo de abertura da OS. Sugestão de treinamento de todos os oito pessoais do administrativo pela Cristianne, a fim de as operações não estarem descobertas de abertura de OS. Segundo o Eduardo o momento do recebimento é o de abertura da OS. Porto diz que a OS deve ser aberta quando se souber que o serviço será prestado, além de alguém conhecer o processo. Cristianne sugere que o administrativo TMUT abra as OS, enquanto o Bruno, a Marília e o Eduardo dizem que há diferentes situações de abertura de OS.

- Para o TMUT, o pátio e o Gate há assistentes administrativos disponíveis para abrir a OS. O cliente dá um previsão de realização do serviço, momento a partir do qual a OS pode ser aberta.

- Discussão sobre quais as funções constarão no custo da operação portuária, visto que há várias funções equivalentes.

- Eduardo solicita um treinamento para o pessoal do TMUT e do pátio de abertura de OS.

- Felipe e Eduardo lembram do cadastro dos usuários que usarão o app.

- Eduardo levanta que, diferente da operação portuária, o suporte para o sistema e o app não é acompanhado por turnos num total de 24 h.

- Porto solicita revisão dos serviços da operação portuária, pois várias deles estariam repetidos.