- Hoje, no momento de abertura da OS, apenas se informam navio (se necessário), cliente e um item de recurso (equipamento ou função), processo realizado pelo administrativo Gate durante a fase de teste do app. Operações TMUT e pátio, a partir de então, podem começar a apontar os recursos do serviço (equipamentos e funções), mas não têm conhecimento da abertura das OS até o momento da reunião.

- Líderes das operações conhecem, de acordo com os movimentos do serviço (recebimento, carregamento, transferência e embarque/desembarque, nessa ordem ou não) quais recursos serão utilizados, segundo descrito por Eduardo, Bruno e Marília. Nesse momento houve dúvida se uma movimentação diferencia os recursos utilizados pela outra. Por exemplo: após o apontamento do recebimento por uma equipe, como saber se o apontamento dos demais movimentos refere-se ao recebimento (ou a outra movimentação, como a transferência)? Levantou-se se uma única OS engloba todas essas etapas, e houve consenso que sim, porém mantendo a dúvida sobre o rastreio dos apontamentos realizados em cada movimentação do serviço. Visto que os apontamentos de cada etapa são realizados por equipes diferentes, caso o usuário do app enxergue apenas os próprios apontamentos, esse problema pode ser solucionado, atividade para a qual deverá se empregar o esforço principal nessa fase de implantação do app.

- Incluir centro de custo e atividade do veículo dos itens da OS, para alocação do custo e das receitas da operação por centro de custo e atividade. Incluir um novo campo com o tipo de carga da operação (ao lado do campo existente da identificação do navio) e que a princípio não será uma informação permanente (diferente, por exemplo, do cadastro de produtos). Número da viagem nem sempre é obrigatório. Verificar e ajustar o tempo de logout automático do app.

- Verificar se os apontamentos previstos aparecem no app, a fim de evitar que o usuário apenas repita as previsões indicadas na abertura da OS, em vez de apontar a real operação realizada. Vide teste, os recursos previstos não aparecem caso as datas e horas iniciais e finais existam na OS, mas se apenas a data/hora de início for preenchida, o app mostrará esse apontamento previsto. Verificar essa função com o Paulo, isto é, a melhor forma de utilização de recursos previstos sem exibição no app. Felipe sugere que um campo adicional de data e hora previstas seja criado com esse fim, em vez do campo hoje existente no item da OS, já que o Porto ressalta a importância da programação prevista para a organização e o acompanhamento das operações.

- Eduardo e Cristianne solicitam o treinamento de todas as oito pessoas do administrativo TMUT e pátio na abertura de OS, abertura esta a ser realizada por essas duas equipes, mas que em teste é feito pelo administrativo Gate. Segundo o Eduardo o momento do recebimento é o de abertura da OS. Porto diz que a OS deve ser aberta quando se souber que o serviço será prestado, além de alguém conhecer o processo. Cristianne sugere que o administrativo TMUT abra as OS, enquanto o Bruno, a Marília e o Eduardo dizem que há diferentes situações de abertura de OS. Para o TMUT, o pátio e o Gate há assistentes administrativos disponíveis para abrir a OS. O cliente dá uma previsão de realização do serviço, momento a partir do qual a OS pode ser aberta, segundo o Eduardo. Por fim, houve o consenso, após essas discussões, que o contato formal do cliente (por email) é o processo que deflagra a abertura da OS, seja para o TMUT, o pátio ou o Gate.

- Felipe e Eduardo lembram do cadastro dos usuários que usarão o app, para que seja identificada a utilização dos celulares e do app da operação portuária para os quatro turnos de equipes que farão os apontamentos.

- Eduardo levanta que, diferente da operação portuária, o suporte para o sistema e o app não é acompanhado por turnos num total de 24 h, de forma que a falta de suporte permanente pode prejudicar o atendimento dos processos de operação portuária.

- Porto solicita revisão dos serviços da operação portuária, pois várias deles estariam repetidos. Analogamente, houve discussão sobre a grande quantidade de funções disponíveis, já que algumas não serão apontadas pela operação e algumas são duplicadas ou muito semelhantes.

- Para a entrada em produção do app será necessário, apenas, que os usuários conheçam os apontamentos por eles realizados, de forma que numa mesma OS, com movimentos diferentes, seja trivial identificar quais apontamentos ocorreram em qual movimento no mesmo serviço.